**Thomas Sapelza**

Projekt Protokoll

*Projekt Management*

**Inhaltsverzeichnis**

[07.11.2017 3](#_Toc499589270)

[08.11.2017 3](#_Toc499589271)

[09.11.2017 3](#_Toc499589272)

[13.11.2017 3](#_Toc499589273)

[14.11.2017 4](#_Toc499589274)

[15.11.2017 4](#_Toc499589275)

[16.11.2017 4](#_Toc499589276)

[18.11.2017 4](#_Toc499589277)

[20.11.2017 4](#_Toc499589278)

[21.11.2017 5](#_Toc499589279)

[22.11.2017 5](#_Toc499589280)

[23.11.2017 5](#_Toc499589281)

[24.11.2017 5](#_Toc499589282)

[25.11.2017 5](#_Toc499589283)

[26.11.2017 6](#_Toc499589284)

[27.11.2017 6](#_Toc499589285)

# 07.11.2017

* Soll
  + Projekt einlesen
* Kann
  + WBS anfangen
  + Einarbeitung in HTML, CSS und JS
* Probleme
  + Die Einarbeitung in den Technologien war nicht einfach, da ich mich damit nie wirklich befasst habe

# 08.11.2017

* Soll
  + Pflichtenheft in TP anfangen
  + Vorgehensmodell auswählen
  + Grundlegende Kenntnisse der benutzten Technologien
* Kann
  + WBS vervollständigen
  + Vorgehensmodell ausgewählt
* Probleme
  + Das letzte Pflichtenheft habe ich vor ein Jahr geschrieben

# 09.11.2017

* Soll
  + Pflichtenheft zur Hälfte vervollständigt
  + WBS Grundstruktur vervollständigt
  + Vorgehensmodell 🡪 **Wasserfallmodell**
* Kann
  + Geschätzte WBS Zeiten eintragen
  + Zeitplan erstellen
* Probleme
  + Das Pflichtenheft ist sehr Zeitaufwändig und es gab Konfusionen mit dem TP Lehrer was das Pflichtenheft alles beinhalten soll
  + Das Vorgehensmodell zu wählen war keine einfache Aufgabe, denn das Projekt ist kein klassisches „Programmier-Projekt“ wie im letzten Jahr, sondern ein Ein-Mann Webseite Projekt

# 13.11.2017

* Soll
  + Pflichtenheft zu 90% fertig
  + WBS Zeiten vervollständigt
  + Zeitplan erstellt
* Kann
  + Version 0.0.1 der Webseite erstellen
* Probleme
  + Keine

# 14.11.2017

* Soll
  + Hintergrund wählen
  + Sterne im Hintergrund darstellen
* Kann
  + Header erstellen
* Probleme
  + Probleme mit CSS

# 15.11.2017

* Soll
  + Header der Webseite erstellt
* Kann
  + Blinkeffekt der Sterne
* Probleme
  + Keine

# 16.11.2017

* Soll
  + Blinkeffekt der Sterne fertig
* Kann
  + „Hauptmenü“ erstellen
* Probleme
  + Das Hauptmenü zu erstellen war keine einfache Aufgabe, denn ich hatte Probleme mit dem „Responsive Web Design“, d.h. sobald die Webseite auf einer anderen Auflösung dargestellt wird, stimmt das ganze Layout nicht mehr

# 18.11.2017

* Soll
  + „Hauptmenü“ fertig
  + Grundstruktur der einzelnen Sektionen erstellen
* Kann
  + HTML-Anker zu den Sektionen erstellen
* Probleme
  + Das Hauptmenü machte wieder Probleme mit der Darstellung

# 20.11.2017

* Soll
  + HTML-Anker erstellt
  + Sektions-Hintergrund dynamisch mit in-view.js und jQuery erstellen
* Kann
  + Floating Action Button (FAB) erstellen, damit man wieder von einer Sektion in das „Hauptmenü“ kommt
* Probleme
  + in-view.js war sehr schlecht Dokumentiert, musste viel herumbasteln

# 21.11.2017

* Soll
  + Sektion „Author“ und „Plot“ erstellen
* Kann
  + UX Optimierungen
* Probleme
  + Keine

# 22.11.2017

* Soll
  + Sektion „Main Characters“ und „Main Topics“ erstellen
* Kann
  + UX Optimierungen
* Probleme
  + Die Sektion „Main Characters“ machte Probleme

# 23.11.2017

* Soll
  + Pflichtenheft 100% und Fragen beantwortet
  + Sektionen „Characteristics“ und „Characteristics 2“ erstellen
* Kann
  + UX Optimierungen
* Probleme
  + Keine

# 24.11.2017

* Soll
  + Sektion „Reviews“ erstellen
  + Meta-Tags hinzufügen
* Kann
  + Sitemap erstellen
  + robots.txt erstellen
* Probleme
  + Meta-Tags waren nicht immer ganz verständlich wie sie in der

# 25.11.2017

* Soll
  + Sitemap fertigmachen
  + robots.txt erstellt
* Kann
  + Footer erstellen
* Probleme
  + Das Sitemap xml-Format ist nicht sehr einfach

# 26.11.2017

* Soll
  + Footer erstellt
* Kann
  + Code cleanup
* Probleme
  + Den Footer im Material Design zu realisieren war nicht sehr einfach

# 27.11.2017

* Soll
  + Code cleanup
  + Zeitplan Fazit erstellen
  + Schrifarten und Font-Size
* Kann
  + Letzten „look and feel“ Optimierungen
* Probleme
  + Keine